| 1.1 MAKETO KŪRIMAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veiklos tikslas 5: Sukurtų maketų integravimas ir testavimas realiomis sąlygomis (TPL5, 13-16 projekto mėn. savaitė, atsakingas pareiškėjas ir partneris). | Trumpas aprašymas | Įrodymai (pateikite įrodymus arba pasiūlykite ką mes galime pateikti kaip įrodymus) |
| Šios užduoties metu sukurti maketai bus integruojami į vieną sistemą ir turimas bendros sistemos maketas bus testuojamas laboratorinėmis sąlygomis. |  |  |
| • Tyrimo etapai: |  |  |
| o bendros maketo sistemos architektūros kūrimas ir patikrinimas, |  |  |
| o sukurtų maketų integravimas į bendrą sistemą pagal anksčiau sukurtą jos architektūrą, |  |  |
| o bendros sistemos maketo testavimas realiomis sąlygomis, su realiais duomenimis ir realiais vartotojais, |  |  |
| o rekomendacijų prototipo kūrimui sudarymas. |  |  |